SORIGNY PATRIMOINE (mai 2015)

Des nouvelles de l’Éolienne !

Bonjour à tous,

Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints aussi nombreux au sein de Sorigny Patrimoine !  En 3 mois d'existence l'Association compte déjà plus de 60 membres. C'est évidemment une grande satisfaction et cela montre l'intérêt que vous portez au patrimoine de Sorigny et au projet de réimplantation de l'Éolienne Bollée.

Vous êtes nombreux déjà à être venus visiter le chantier lors des 2 premières journées Portes Ouvertes. Nous vous invitons à venir aux prochaines, le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12H

(6 juin, 4 juillet, 1er août...), au 34 rue Nationale (entrée sous le porche, atelier dans la cour).

Aujourd'hui, où en est la restauration ? La dynamique créée lors du démontage est confirmée aujourd'hui dans la rénovation et la remise en état de l'Éolienne. Toutes les pièces ont été décapées, passées au nettoyeur haute pression, elle a perdu sa peinture grise et est revenue à sa vieille couche anti rouille rouge. Par ailleurs, une grande partie des pompes est d'ores et déjà prête à être réinstallée.

Nous allons maintenant commencer la phase 3 : le sablage et la couche anti rouille. Elle est programmée sur la période du 6 au 13 juin, essentiellement du 8 au 13. Pour cette opération, nous avons besoin de vous !

En effet, 3 membres de l'équipe vont sabler chaque morceau de l'éolienne pour enlever la rouille. Aussitôt après cette opération de sablage, il est indispensable de passer immédiatement la couche de peinture anti rouille pour protéger les parties décapées et éviter que la rouille ne réapparaisse. Cette opération simple, au pinceau, nécessite de la main d'oeuvre.

Aussi, dans la semaine du 8 au 13 juin, si vous disposez d'une demi journée, d'une journée, de plusieurs jours et que vous êtes d'accord pour venir manier le pinceau, nous vous recevrons avec plaisir.

Adressez moi un mail ou appelez moi - 06 43 47 97 64 - pour vous inscrire sur le planning.

Nous vous remercions par avance.

À suivre....

Éoliennement vôtre,

Michel Gaboriau.